Veille data & insights sur l’endométriose pour Ziwig

Rapport de cadrage — Stage Data Science

Ziwig Morocco
Stagiaire Data Science : Mouad Souhal
Date : 24 février 2026

Sommaire

Sommaire	2

1. Contexte	3

2. Périmètre et exclusions	3

3. Objectifs	3

4. Sources de données (publiques)	3

5. Stack technique	4

6. KPIs et scoring	4

6.1 KPIs principaux	4

6.2 Scoring (priorisation pays)	4

7. Planning (15 jours / 15 jours)	5

8. Livrables	5

9. Hypothèses, risques et conformité	5

10. Références	5

# 1. Contexte

L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique pouvant provoquer des douleurs invalidantes et un impact important sur la qualité de vie. Elle concerne environ 1 femme sur 10 en âge de procréer à l’échelle mondiale (estimations OMS). Le diagnostic reste souvent complexe et peut prendre plusieurs années ; la littérature rapporte des délais médians de diagnostic variables (souvent de l’ordre de plusieurs années selon les cohortes et pays).

Dans ce contexte, Ziwig développe des solutions visant à accélérer le parcours de diagnostic grâce à une approche non invasive basée sur un prélèvement salivaire, une analyse en laboratoire et des méthodes d’IA.

Mission du stage : mettre en place une veille data et une chaîne d’analyse (collecte, NLP, BI) afin de comprendre les retours patients, mesurer la perception de Ziwig et prioriser des opportunités marché (France prioritaire, international en complément).

# 2. Périmètre et exclusions

Périmètre retenu :

- Axe 1 : Patient Insights (analyse des conversations / avis).

- Axe 2 : Insights marché (priorisation par pays + irritants SAV/livraison).

France prioritaire, international en complément.

Exclusions :

- Axe 3 (veille clinical trials / R&D) hors scope dans cette version.

# 3. Objectifs

| Axe | Description |
| --- | --- |
| Axe 1 — Patient Insights | Sentiment, thèmes, symptômes, pain points, perception Ziwig |
| Axe 2 — Insights marché | Activité par pays, scoring d’opportunité, irritants SAV/livraison |

# 4. Sources de données (publiques)

Les sources ciblées sont des plateformes publiques permettant de capter les retours d’expérience (forums, commentaires, communautés). La liste exacte sera finalisée après validation des conditions d’utilisation de chaque source (API vs scraping).

| Source | Type | Langue |
| --- | --- | --- |
| Reddit (ex. r/endometriosis) | Forum | EN |
| Doctissimo | Forum santé | FR |
| Aufeminin | Communauté | FR |
| Forums FR (associations/communautés) | Forum | FR |
| Articles et commentaires publics | Média | FR/EN |

Conformité : collecte limitée aux contenus publics, anonymisation des textes, et respect des conditions d’utilisation des plateformes ainsi que du RGPD.

# 5. Stack technique

| Catégorie | Outils |
| --- | --- |
| Code | Python, VS Code, Git/GitHub |
| Collecte | Requests, BeautifulSoup |
| NLP | spaCy (NER), Transformers (sentiment), topic modeling (BERTopic/LDA) |
| Stockage | SQL Server (Data Warehouse) |
| Architecture & orchestration | Raw → Clean → Curated, modèle étoile, (cron/Airflow/Prefect selon environnement) |
| BI | Power BI |

# 6. KPIs et scoring

## 6.1 KPIs principaux

- Volume de conversations (posts/commentaires) par source et par période

- Engagement (proxy d’audience) : upvotes/likes, nombre de commentaires, réponses, partages (selon disponibilité)

- Sentiment (positif/négatif/neutre) : global et spécifique aux mentions « Ziwig »

- Top thèmes (ex. douleur, errance diagnostique, chirurgie, traitements, qualité de vie, service)

- Symptômes et traitements les plus cités (fréquences et tendances)

- Irritants service : SAV, livraison, délais, support (volumes + verbatims)

- Mentions d’associations/collectifs/centres (signal d’écosystème et de mobilisation)

- Part de voix : poids relatif des mentions Ziwig vs thèmes/solutions alternatives (selon données)

## 6.2 Scoring (priorisation pays)

Un score synthétique (0–100) sera calculé pour comparer les pays et prioriser les opportunités. La formule exacte sera ajustée en fonction des données réellement disponibles.

Exemple de logique de score :

Score opportunité pays = (Volume + Croissance + Signal symptômes + Sentiment) − (Irritants service)

Sorties attendues : ranking par pays (High potential / Medium / Watchlist) + justification par indicateurs.

# 7. Planning (15 jours / 15 jours)

| Période | Objectif |
| --- | --- |
| J1–J15 | Cadrage, validation KPIs/sources, architecture cible, MVP collecte (2–3 sources) |
| J16–J30 | Nettoyage et normalisation, contrôles qualité, Data Warehouse v1 |
| J31–J45 | Extraction d’entités (symptômes/lieux), sentiment global + spécifique Ziwig |
| J46–J60 | Topic modeling, Dashboard Power BI Axe 1 v1 + note d’insights |
| J61–J75 | Analyse par pays (indicateurs marché) + structuration des comparatifs |
| J76–J90 | Scoring d’opportunité, ranking pays + recommandations |
| J91–J105 | Irritants SAV/livraison, Dashboard Power BI Axe 2 v1 |
| J106–J120 | Industrialisation (automatisation, logs), livraison finale et documentation |

# 8. Livrables

Data Warehouse SQL Server (modèle étoile) + dictionnaire de données

Pipelines de collecte automatisés (scraping/API) + logs et runbook d’exécution

Dashboards Power BI : Axe 1 (Patient Insights) et Axe 2 (Insights marché)

Documentation technique (architecture, schémas, KPIs, limites) + synthèse d’insights/recommandations

# 9. Hypothèses, risques et conformité

Hypothèses :

Accès durable aux sources publiques (stabilité des pages/API).

Disponibilité de métriques d’engagement variables selon les plateformes.

Qualité linguistique hétérogène (abréviations, fautes, sarcasme).

Risques & mitigations :

Changements des sites / blocage anti-scraping → privilégier APIs, limiter fréquence, logs, reprise.

Biais NLP (langue, ironie) → échantillons de validation, règles métier, itérations.

RGPD/éthique → anonymisation, minimisation des données, pas d’identifiants personnels.

# 10. Références

Organisation mondiale de la Santé (OMS/WHO). Endometriosis – Fact sheet (15 octobre 2025).

Inserm. Dossier « Endométriose » (mise à jour 1er juillet 2024).

Haute Autorité de Santé (HAS). Prise en charge de l’endométriose (recommandations).

Article scientifique (ScienceDirect) : « Délais diagnostiques et parcours des patientes souffrant d’endométriose… » (2022).

Protocole ComPaRe-Endomét : « Délai avant diagnostic de l’endométriose » (référence du délai moyen ~7 ans selon Nnoaham et al.).